|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |   **ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE II**  **REPORTE DE AVANCE** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **PROYECTO: C.A.M.E. 1** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | | |  |
| **FASE** | | **ITERACIÓN** | | | | | **NUM. DE REPORTE** | | | | | **FECHA INICIO** | | **FECHA FIN** |  |
| Elaboración | | 1 | | | | | 8 | | | | | Lun 07/04/2013 | | Dom 14/04/2013 |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | | |  |
| **1. Logros del período Evaluado** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |
| ***Actividades del plan de trabajo*** | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Avance logrado | | | | Comentarios | | | | | | |
| Implementar Componente Administración Alumnos (Presentación) | | | | 100% | 100% | | | |  | | | | | | |
| Ejecutar pruebas de administración de alumnos | | | | 100% | 100% | | | | Se realizaron las pruebas, se obtuvieron los resultados y a partir de ellos se realizaron los feedback para correcciones requeridas | | | | | | |
| Ejecutar pruebas de administración de rutinas | | | | 100% | 100% | | | | Se realizaron las pruebas, se obtuvieron los resultados y a partir de ellos se realizaron los feedback para correcciones requeridas | | | | | | |
| Ejecutar pruebas de administración de grupos | | | | 100% | 100% | | | | Se realizaron las pruebas, se obtuvieron los resultados y a partir de ellos se realizaron los feedback para correcciones requeridas | | | | | | |
| Ejecutar pruebas de administración de diagnósticos | | | | 100% | 100% | | | | Se realizaron las pruebas, se obtuvieron los resultados y a partir de ellos se realizaron los feedback para correcciones requeridas | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Logros para el próximo período de revisión (Lun 8/03/2013 a Dom 14/03/2013)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |
| Actividades del plan de trabajo | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Comentarios | | | | | | | | | | |
| Futura corrección de errores de caso de uso de alumnos | | | | 100% | Realizar las correcciones correspondientes al caso de uso en base al feedback | | | | | | | | | | |  |
| Futura corrección de errores de caso de uso de rutinas | | | | 100% | Realizar las correcciones correspondientes al caso de uso en base al feedback | | | | | | | | | | |  |
| Futura corrección de errores de caso de uso de diagnósticos | | | | 100% | Realizar las correcciones correspondientes al caso de uso en base al feedback | | | | | | | | | | |  |
| Futura corrección de errores de caso de uso de grupos | | | | 100% | Realizar las correcciones correspondientes al caso de uso en base al feedback | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Avance General de los Entregables** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ***Resumen Ejecutivo*** | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |
| Entregables | | | % de Avance Planeado | | | % de Avance real en el Periodo | | | | | % de Avance real acumulado | |  | | |
| Implementar Componente Administración alumnos | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% | |  | | |
| Resultados de caso de prueba de alumnos | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% | |  | | |
| Resultados de caso de prueba de rutinas | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% | |  | | |
| Resultados de caso de prueba de grupos | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% | |  | | |
| Resultados de caso de prueba de diagnósticos | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |
| Firma | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |
| Rodolfo González | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |