|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |   **ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE II**  **REPORTE DE AVANCE** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **PROYECTO: C.A.M.E. 1** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| **FASE** | | **ITERACIÓN** | | | | | **NUM. DE REPORTE** | | | **FECHA INICIO** | | **FECHA FIN** |  |
| Elaboración | | 1 | | | | | 1 | | | Lun 18/02/2013 | | Dom 24/02/2013 |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| **1. Logros del período Evaluado** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| ***Actividades del plan de trabajo*** | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Avance logrado | | | Comentarios | | | | | |
| Detallado de administración de alumnos | | | | 100% | 75% | | | Faltan los flujos alternativos. | | | | | |
| Detallado de administración de grupos | | | | 100% | 15% | | | Falta detallado de flujos. | | | | | |
| Detallado de administración de diagnósticos | | | | 100% | 15% | | | Falta detallado de flujos. | | | | | |
| Análisis de Arquitectura | | | | 100 | 50 | | | Ajuste de detalles con maestro asesor. | | | | | |
| Diseño Arquitectónico | | | | 50 | 0 | | | Falta de análisis de arquitectura para poder empezar. | | | | | |
| Describir distribución | | | | 100 | 100 | | |  | | | | | |
| Revisar lista de riesgos | | | | 100 | 75 | | | Se logró. Dejando pendiente la actualización de cambios. | | | | | |
| Actualizar plan de proyecto | | | | 100 | 100 | | |  | | | | | |
| Instalar y configurar herramientas | | | | 100 | 100 | | |  | | | | | |
| Entrenamiento | | | | 100 | 100 | | |  | | | | | |
| Soporte en producción y ajustes | | | | 100 | 100 | | |  | | | | | |
|  | | | | 0 | 0 | | |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Logros para el próximo período de revisión (Lun 25/02/2013 a Dom 3/03/2013)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Actividades del plan de trabajo | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Comentarios | | | | | | | | |
| Análisis de Arquitectura | | | | 100% | Termino del análisis después de ajustes de detalles. | | | | | | | | |
| Detallado de administración de rutinas | | | | 100% | Se agrega un nuevo caso de uso que se planea terminar esta semana. | | | | | | | | |
| Detallado de administración de alumnos | | | | 100% | Corregir últimos detalles, y agregar flujos alternativos. | | | | | | | | |
| Detallado de administración de grupos | | | | 100% | Terminar esta semana. | | | | | | | | |
| Detallado de administración de diagnósticos | | | | 100% | Terminar esta semana. | | | | | | | | |
| Revisar lista de riesgos | | | | 100% | Actualizar la lista de riesgos de acuerdo a los cambios establecidos. | | | | | | | | |
| Diseño Arquitectónico | | | | 100% | Aplicar y terminar la arquitectura establecida dentro del análisis | | | | | | | | |
| Diseño de Subsistema-Administración de Alumnos | | | | 75% | Sujeto a cambios por revisiones con asesor. | | | | | | | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Grupos | | | | 75% | Sujeto a cambios por revisiones con asesor. | | | | | | | | |
| Diseño de Subsistema Administración de Diagnósticos | | | | 75% | Sujeto a cambios por revisiones con asesor. | | | | | | | | |
| Diseño de Base de Datos | | | | 100% | Termino del diseño completo de la base de datos. | | | | | | | | |
| Diagrama de clases | | | | 100% | Termino esta semana. | | | | | | | | |
| Modelo dominio | | | | 100% | Termino esta semana. | | | | | | | | |
| Lista de riesgos | | | | 100% | Actualizar cambios. | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| **3. Avance General de los Entregables** | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ***Resumen Ejecutivo*** | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Entregables | | | % de Avance Planeado | | | % de Avance real en el Periodo | | | % de Avance real acumulado | |  | | |
| Plan de elaboración | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Detallado de administración de alumnos | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Detallado de administración de grupos | | | 100% | | | 15% | | | 15% | |  | | |
| Detallado de administración de diagnósticos | | | 100% | | | 15% | | | 15% | |  | | |
| Pantallas de usuario de casos de uso priorizado | | | 100% | | | 50% | | | 50% | |  | | |
| Diagrama de casos de uso | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Diagrama de clases | | | 100% | | | 25% | | | 25% | |  | | |
| Modelo dominio | | | 100% | | | 50% | | | 50% | |  | | |
| Lista de riesgos | | | 100% | | | 75% | | | 75% | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Firma | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Selene Morales Cornejo | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |