|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |   **ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE II**  **REPORTE DE AVANCE** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **PROYECTO: C.A.M.E. 1** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | | |  |
| **FASE** | | **ITERACIÓN** | | | | | **NUM. DE REPORTE** | | | | | **FECHA INICIO** | | **FECHA FIN** |  |
| Elaboración | | 1 | | | | | 7 | | | | | Lun 01/04/2013 | | Dom 07/04/2013 |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | | |  |
| **1. Logros del período Evaluado** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |
| ***Actividades del plan de trabajo*** | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Avance logrado | | | | Comentarios | | | | | | |
| Implementar Componente Administración Alumnos (Presentación) | | | | 100% | 90% | | | |  | | | | | | |
| Implementar Componente Administración Diagnósticos(negocio) | | | | 100% | 100% | | | |  | | | | | | |
| Diseño de pruebas diagnósticos | | | | 100% | 100% | | | | Se diseñaron los casos de prueba para dicho caso de uso | | | | | | |
| Diseño de pruebas rutinas | | | | 100% | 100% | | | | Se diseñaron los casos de prueba para dicho caso de uso | | | | | | |
| Diseño de pruebas alumnos | | | | 100% | 100% | | | | Se diseñaron los casos de prueba para dicho caso de uso | | | | | | |
| Resultado de pruebas diagnósticos | | | | 100% | 100% | | | | Se realizaron las pruebas, se obtuvieron los resultados y a partir de ellos se realizaron los feedback para correcciones requeridas | | | | | | |
| Resultado de pruebas rutinas | | | | 100% | 100% | | | | Se realizaron las pruebas, se obtuvieron los resultados y a partir de ellos se realizaron los feedback para correcciones requeridas | | | | | | |
| Resultado de pruebas grupos | | | | 100% | 100% | | | | Se realizaron las pruebas, se obtuvieron los resultados y a partir de ellos se realizaron los feedback para corecciones requeridas | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Logros para el próximo período de revisión (Lun 8/03/2013 a Dom 14/03/2013)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |
| Actividades del plan de trabajo | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Comentarios | | | | | | | | | | |
| Implementar Componente Administración Alumnos (presentacion) | | | | 100% |  | | | | | | | | | | |  |
| Diseño de prueba de diagnósticos | | | | 100% | Volver a diseñar las pruebas una vez analizados los feedback | | | | | | | | | | |  |
| Diseño de prueba de rutinas | | | | 100% | Volver a diseñar las pruebas una vez analizados los feedback | | | | | | | | | | |  |
| Diseño de prueba de alumnos | | | | 100% | Volver a diseñar las pruebas una vez analizados los feedback | | | | | | | | | | |  |
| Resultado de pruebas diagnósticos | | | | 100% | Volver a analizar los resultados para ser revisadas | | | | | | | | | | |  |
| Resultado de pruebas rutinas | | | | 100% | Volver a analizar los resultados para ser revisadas | | | | | | | | | | |  |
| Resultado de pruebas alumnos | | | | 100% | Volver a analizar los resultados para ser revisadas | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Avance General de los Entregables** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ***Resumen Ejecutivo*** | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |
| Entregables | | | % de Avance Planeado | | | % de Avance real en el Periodo | | | | | % de Avance real acumulado | |  | | |
| Implementar Componente Administración Diagnósticos negocios | | | 100% | | | 90% | | | | | 100% | |  | | |
| Diseño de pruebas diagnosticos | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% | |  | | |
| Diseño de pruebas rutinas | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% | |
| Diseño de pruebas alumnos | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% | |
| Resultados de pruebas diagnósticos | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% | |
| Resultados de pruebas rutinas | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% | |
| Resultados de pruebas grupos | | | 100% | | | 100% | | | | | 100% | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |
| Firma | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |
| Rodolfo González | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |