|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |   **ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE II**  **REPORTE DE AVANCE** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **PROYECTO: C.A.M.E. 1** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | |  |
| **FASE** | | **ITERACIÓN** | | | | | **NUM. DE REPORTE** | | | | **FECHA INICIO** | | **FECHA FIN** |  |
| Elaboración | | 1 | | | | | 6 | | | | Lun 25/03/2013 | | Dom 31/03/2013 |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | |  |
| **1. Logros del período Evaluado** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |
| ***Actividades del plan de trabajo*** | | | |  |  | | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Avance logrado | | | | Comentarios | | | | | |
| Implementar Componente Administración Alumnos (negocio) | | | | 30% | 30% | | | |  | | | | | |
| Plan de pruebas | | | | 25% | 25% | | | |  | | | | | |
| Diseño de pruebas grupos | | | | 100% | 100% | | | |  | | | | | |
| Implementar Componente Administración Alumnos (Presentación) | | | | 100% | 100% | | | |  | | | | | |
| Implementar Componente Administración Diagnósticos(Presentación) | | | | 100% | 100% | | | |  | | | | | |
| Implementar Componente Administración Diagnósticos(negocio) | | | | 100% | 70% | | | |  | | | | | |
| Implementar Componente Administración Grupos(Presentación) | | | | 100% | 100% | | | |  | | | | | |
| Implementar Componente Administración Grupos(negocio) | | | | 100% | 100% | | | |  | | | | | |
| Implementar Componente Administración Rutinas(negocio) | | | | 100% | 100% | | | |  | | | | | |
| Plan de Integración de Sistema y subsistemas | | | | 100% | 100% | | | |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Logros para el próximo período de revisión (Lun 11/03/2013 a Dom 17/03/2013)** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | |  | | |  | | |
| Actividades del plan de trabajo | | | |  |  | | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Comentarios | | | | | | | | | |
| Implementar Componente Administración Alumnos (negocio) | | | | 80% |  | | | | | | | | | |  |
| Implementar Componente Administración Diagnósticos negocios | | | | 100% |  | | | | | | | | | |  |
| Diseño de pruebas diagnosticos | | | | 100% |  | | | | | | | | | |
| Diseño de pruebas rutinas | | | | 100% |  | | | | | | | | | |
| Diseño de pruebas alumnos | | | | 100% |  | | | | | | | | | |
| Resultados de pruebas diagnósticos | | | | 100% |  | | | | | | | | | |
| Resultados de pruebas rutinas | | | | 100% |  | | | | | | | | | |
| Resultados de pruebas grupos | | | | 100% |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Avance General de los Entregables** | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ***Resumen Ejecutivo*** | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
| Entregables | | | % de Avance Planeado | | | % de Avance real en el Periodo | | | | % de Avance real acumulado | |  | | |
| Implementar Componente Administración Diagnósticos negocios | | | 100% | | | 30% | | | | 100% | |  | | |
| Diseño de pruebas diagnosticos | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | |  | | |
| Diseño de pruebas rutinas | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | |
| Diseño de pruebas alumnos | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | |
| Resultados de pruebas diagnósticos | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | |
| Resultados de pruebas rutinas | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | |
| Resultados de pruebas grupos | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
| Firma | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
| Alberto Rubalcaba | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |